K C O D E

한글 프로그래밍 언어

개 발 계 획 서

Development Planning Document

| 버전 | v0.6 (문법 설계 완료) |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026년 2월 21일 |
| 상태 | 초기 설계 단계 |
| 언어 유형 | 컴파일 / 인터프리터 혼합 |
| 주요 분야 | 이미지 처리 / 렌더링 / AI 연동 |

이미지 인식과 렌더링에 특화된 AI 개발 플랫폼

# 1. 프로젝트 개요

Kcode는 한글 명령어로 작성하는 프로그래밍 언어로, 이미지 인식·렌더링·AI 연동에 특화된 개발 플랫폼입니다. 모든 키워드를 한글로 작성하여 국내 개발자의 진입 장벽을 낮추고, 인터프리터와 컴파일러를 모두 지원하는 이중 실행 방식을 채택합니다.

### 핵심 목표

| 목표 | 설명 |
| --- | --- |
| 한글 문법 | 모든 키워드를 한글로 작성, 가급적 3자 이내 |
| 이중 실행 | 인터프리터(바로 실행) + 컴파일러(실행파일 생성) |
| 이미지/렌더링 | OpenCV(사진), OpenGL(그림/화면) 내장 래핑 |
| LLM 연동 | ChatGPT, Claude, Gemini, 로컬 모델 연결 지원 |
| 자동 메모리 관리 | 포인터 없이 GC(가비지 컬렉터) 내장 |

### 참고 언어 및 설계 방향

| 특징 | 참고 언어 | 적용 내용 |
| --- | --- | --- |
| 문법 구조 | Python | 들여쓰기 기반 블록 구조 |
| 컴파일 방식 | LLVM 기반 | IR 생성 → 네이티브 실행파일 |
| 객체지향 | Java / Kotlin | 객체, 이어받기(상속), 틀(인터페이스) |
| 전처리기 | C / C++ | #포함, #정의, #GPU사용 등 |

# 2. 현재 상태 분석 (v0.6)

현재 Kcode는 문법 설계 단계(v0.6)로, 핵심 문법 명세는 완성되어 있으나 실제 구현체(렉서/파서/컴파일러)는 아직 개발되지 않은 상태입니다.

### 완성된 문법 요소

| 카테고리 | 항목 | 완료 여부 |
| --- | --- | --- |
| 기본 자료형 | 정수, 실수, 글자, 문자, 논리, 없음, 2진/8진/16진, 행렬, 사진, 그림, 함수형 | ✅ 완료 |
| 제어문 | 만약/아니면, 선택/경우/그외, 반복/동안/각각, 멈춤/건너뜀/이동 | ✅ 완료 |
| 함수 체계 | 함수/정의 구분, 기본값 매개변수, 가변 인자, 다중 반환, 람다(=>) | ✅ 완료 |
| 자료구조 | 배열, 사전, 목록(struct), 객체(class), 열거형, 틀(interface), 상속 | ✅ 완료 |
| 내장 라이브러리 | 수학 함수, 색상 함수, 문자열 함수 (별도 가져오기 불필요) | ✅ 완료 |
| 이미지/렌더링 | 사진(OpenCV), 그림(캔버스), 화면(2D), 화면3D, AI 연결 | ✅ 완료 |
| 전처리기 | #정의, #포함, #만약, #GPU사용 등 | ✅ 완료 |
| 예외 처리 | 시도/실패시/항상, 오류 | ✅ 완료 |
| 구현체(렉서) | 한글 토크나이저 | ⏳ 미구현 |
| 구현체(파서) | 재귀 하강 파서, AST 생성 | ⏳ 미구현 |
| 구현체(인터프리터) | 트리 워킹 인터프리터 | ⏳ 미구현 |
| 구현체(컴파일러) | LLVM IR 코드 생성 | ⏳ 미구현 |

# 3. 개발 로드맵

Kcode의 전체 개발은 7단계로 구성되며, 각 단계는 이전 단계의 완성을 전제로 진행됩니다. 총 예상 기간은 약 18~24개월입니다.

| 단계 | 이름 | 핵심 목표 | 예상 기간 | 버전 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 렉서 구현 | 한글 키워드 토크나이저 C 구현 | 1~2개월 | v0.7.0 |
| 2단계 | 파서 구현 | 재귀 하강 파서 + AST 생성 | 2~3개월 | v0.8.0 |
| 3단계 | 인터프리터 | 트리 워킹 인터프리터 (바로 실행) | 2~3개월 | v0.9.0 |
| 4단계 | LLVM 백엔드 | AST → LLVM IR 코드 생성 | 3~4개월 | v1.0.0 |
| 5단계 | 표준 라이브러리 | 수학/문자열/색상 내장 함수 구현 | 2~3개월 | v1.1.0 |
| 6단계 | 이미지/렌더링 | OpenCV / OpenGL 래핑 완성 | 3~4개월 | v1.2.0 |
| 7단계 | LLM API 연동 | Claude, GPT, Gemini, 로컬 모델 모듈 | 2~3개월 | v1.3.0 |

## 단계별 상세 계획

### 1단계 — 렉서 구현 (v0.7.0)

C언어로 한글 UTF-8 문자를 처리하는 토크나이저를 구현합니다. 한글 키워드 테이블, 공백 무시, 주석 처리, 들여쓰기 토큰(INDENT/DEDENT) 생성이 핵심입니다.

| 작업 | 세부 내용 |
| --- | --- |
| UTF-8 파서 | 한글 멀티바이트 문자 정확한 파싱 |
| 키워드 테이블 | 전체 한글 키워드 → 토큰 매핑 (만약, 반복, 함수, 정수 등) |
| 들여쓰기 처리 | INDENT / DEDENT 토큰 생성 (Python 방식) |
| 리터럴 처리 | 정수, 실수, 문자열, 논리값(참/거짓), 진수 리터럴 |
| 에러 리포트 | 파일명 + 줄번호 + 컬럼 기반 오류 메시지 |

### 2단계 — 파서 구현 (v0.8.0)

재귀 하강 파서(Recursive Descent Parser)로 토큰 스트림을 AST(추상 구문 트리)로 변환합니다. 연산자 우선순위, 블록 구조, 함수 정의, 객체 등 모든 문법 요소를 처리합니다.

| 작업 | 세부 내용 |
| --- | --- |
| 표현식 파싱 | 연산자 우선순위, 단항/이항 연산자, 람다(=>) |
| 구문 파싱 | 조건문, 반복문, 분기문(선택/경우), 강제이동 |
| 선언 파싱 | 변수/상수, 함수/정의, 객체/목록/열거/틀 |
| AST 노드 설계 | 모든 언어 구조에 대응하는 C 구조체 정의 |
| 전처리기 처리 | #포함, #정의, #GPU사용 등 컴파일 시 처리 |

### 3단계 — 인터프리터 구현 (v0.9.0)

AST를 직접 순회하며 실행하는 트리 워킹 인터프리터를 구현합니다. .han 파일을 즉시 실행하는 스크립트 모드로 활용됩니다.

| 작업 | 세부 내용 |
| --- | --- |
| 환경(Environment) | 변수 스코프, 클로저, 함수 호출 스택 |
| 값 시스템 | Kcode 값 타입(정수, 실수, 문자, 논리, 없음) C 표현 |
| GC 구현 | 마크 앤 스윕 또는 레퍼런스 카운팅 방식 |
| 내장 함수 바인딩 | 수학, 문자열, 색상 함수를 인터프리터에 연결 |
| 에러 처리 | 런타임 오류, 시도/실패시/항상 블록 처리 |

### 4단계 — LLVM 백엔드 (v1.0.0)

AST에서 LLVM IR을 생성하여 네이티브 실행파일(.exe, .apk)로 컴파일하는 백엔드를 구현합니다. 이 단계가 완성되면 Kcode v1.0이 됩니다.

| 작업 | 세부 내용 |
| --- | --- |
| IR 생성기 | 각 AST 노드 → LLVM IR 변환 (Kaleidoscope 튜토리얼 참고) |
| 타입 시스템 | Kcode 자료형 → LLVM 타입 매핑 |
| GC 런타임 | 컴파일된 코드에서 GC 동작하도록 런타임 연결 |
| 최적화 패스 | LLVM 최적화 패스 적용 (O1~O3) |
| 크로스 컴파일 | Windows(.exe), Android(.apk) 타겟 지원 |

# 4. 기술 스택

| 구분 | 기술 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 컴파일러 본체 | C / C++ (C17 이상) | 렉서, 파서, 인터프리터, 코드 생성 |
| 컴파일 백엔드 | LLVM (v16+) | IR 생성, 최적화, 네이티브 실행파일 |
| 이미지 처리 | OpenCV 4.x | 사진 자료형, 얼굴/윤곽 인식 |
| 렌더링 (2D/3D) | OpenGL / Vulkan | 화면, 화면3D 자료형 |
| GPU 가속 | CUDA / OpenCL | #GPU사용 블록, 행렬 연산 |
| LLM API | libcurl + JSON | AI연결 모듈 (HTTP 통신) |
| 빌드 시스템 | CMake | 크로스 플랫폼 빌드 관리 |
| 테스트 | CTest + 자체 .han 테스트 | 단위 테스트 및 통합 테스트 |

# 5. 프로젝트 파일 구조

권장 디렉터리 구조입니다. 컴파일러 본체(src/), 표준 라이브러리(stdlib/), 예제(examples/), 테스트(tests/)로 구성합니다.

kcode/

├── src/

│   ├── lexer/          # 렉서 (토크나이저)

│   ├── parser/         # 파서 + AST

│   ├── interpreter/    # 트리 워킹 인터프리터

│   ├── codegen/        # LLVM IR 코드 생성

│   ├── runtime/        # GC + 런타임

│   └── main.c          # 진입점

├── stdlib/

│   ├── math.han        # 수학 함수

│   ├── string.han      # 문자열 함수

│   ├── color.han       # 색상 함수

│   ├── image.han       # 사진/그림 (OpenCV 래핑)

│   ├── render.han      # 화면/화면3D (OpenGL 래핑)

│   └── ai.han          # AI연결 모듈

├── examples/

│   ├── hello.han

│   ├── vision.han

│   └── render.han

├── tests/

│   ├── lexer_test/

│   ├── parser_test/

│   └── runtime_test/

├── docs/

│   ├── readme.md

│   ├── Kcode문법.md

│   └── 개발계획서.docx

└── CMakeLists.txt

# 6. 버전 관리 정책

버전은 메인 파일 기준으로 관리하며, 각 파트 파일은 메인의 버전을 상속받습니다.

| 변경 규모 | 버전 변경 방식 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 소규모 수정 | 패치 버전 +1 | v0.7.0 → v0.7.1 |
| 중간 수정 | 마이너 버전 +1 | v0.7.0 → v0.8.0 |
| 3개 이상 파일 수정 | 메이저 버전 +1 | v0.9.x → v1.0.0 |
| 파트 파일 | 메인 버전 상속 | 메인 v1.0.0 → 파트도 v1.0.0 |

| 버전 | 마일스톤 |
| --- | --- |
| v0.6 | 문법 설계 완료 (현재) |
| v0.7.0 | 렉서 구현 완료 |
| v0.8.0 | 파서 + AST 완료 |
| v0.9.0 | 인터프리터 동작 확인 |
| v1.0.0 | LLVM 컴파일러 완성 (공식 릴리스) |
| v1.1.0 | 표준 라이브러리 완성 |
| v1.2.0 | 이미지/렌더링 모듈 완성 |
| v1.3.0 | LLM API 연동 완성 |

# 7. 위험 요소 및 대응 방안

| 위험 요소 | 위험도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 한글 UTF-8 파싱 복잡도 | 높음 | ICU 라이브러리 활용 또는 직접 UTF-8 파서 구현 |
| LLVM API 학습 곡선 | 높음 | Kaleidoscope 튜토리얼 완수 후 진행 |
| GC 구현 안정성 | 중간 | 초기에는 단순 참조 카운팅, 이후 마크앤스윕으로 전환 |
| OpenCV/OpenGL 래핑 복잡도 | 중간 | C API 우선 래핑, Kcode 인터페이스는 최소화 |
| 크로스 컴파일 (.apk) | 중간 | 1.0에서는 Windows 우선, Android는 1.x에서 추가 |
| LLM API 변경 대응 | 낮음 | 추상화 레이어로 API별 어댑터 패턴 적용 |

# 8. 참고 자료 및 학습 로드맵

| 자료 | 용도 | 링크 |
| --- | --- | --- |
| Crafting Interpreters | 렉서/파서/인터프리터 구현 바이블 (무료) | craftinginterpreters.com |
| LLVM Kaleidoscope Tutorial | LLVM IR 생성 실습 예제 | llvm.org/docs/tutorial/ |
| OpenCV 공식 문서 | 이미지 처리 API 참고 | docs.opencv.org |
| OpenGL 공식 문서 | 렌더링 API 참고 | opengl.org/documentation/ |
| Writing a C Compiler (Nora Sandler) | C 기반 컴파일러 구현 참고서 | 출판서적 |

## 우선 학습 순서

1. Crafting Interpreters 1~15장 (인터프리터 구현) → 2. LLVM Kaleidoscope 튜토리얼 → 3. UTF-8 / ICU 한글 처리 → 4. OpenCV C API → 5. OpenGL 기초